Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

________Э.Б.Гадиев

____________2010г.

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт детского  парка  (доп.смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 707 504,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5083 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,098 | 2224,56 | 2224,56 |  | 218 | 218 |  | 248 24,304 |  |
| 2 | ТЕР22-01-021-7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм | 1 км трубопровода | 0,028 | 11022,19 | 3594,62 | 7145,46 970,12 | 309 | 101 | 200 27 | 340,4 9,5312 | 65,71 1,8399 |
| 3 | СЦМ-530-0055 | Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром 250 мм | 10м | 2,828 | 3908,44 |  |  | 11053 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,015 | 2224,56 | 2224,56 |  | 33 | 33 |  | 248 3,72 |  |
| 5 | ТЕР23-01-003-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,005 | 6554,04 | 3191,58 | 91,86 6,06 | 33 | 16 |  | 306 1,53 | 0,98 0,0049 |
| 6 | СЦМ-103-0671 | Трубы асбестоцементные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 5,04 | 16,94 |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-103-0702 | Муфты асбестоцементные труб 100 мм | шт | 1,69 | 11,65 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР34-02-001-3 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий-под видеонаблюдение | 1 канало-километр трубопровода | 0,06 | 20984,74 | 1399,68 |  | 1259 | 84 |  | 144 8,64 |  |
| 9 | ТЕРм8-02-412-2 | Устройство вытяжного троса под протяжку кабеля | 100 м | 0,7 | 237,75 | 72,86 | 4,93 0,31 | 166 | 51 | 3 | 6,74 4,718 | 0,04 0,028 |
| 10 | СЦМ-537-0001 | Канат | 10м | 7 | 86,69 |  |  | 607 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 489 | 282 | 1 | 71,06 27,7134 | 0,04 0,0156 |
| 12 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 968 | 44 | 7 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| 13 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 8 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 2789 | 356 | 59 | 4,53 36,24 | 0,1 0,8 |
| 14 | ТЕР22-01-021-7 | Укладка ливнеприемных лотков из полиэтилена | 1 км трубопровода | 0,001 | 11022,19 | 3594,62 | 7145,46 970,12 | 11 | 4 | 7 1 | 340,4 0,3404 | 65,71 0,0657 |
| 15 | Прайс-лист СИТИ-Лайм от 1.01.2009г. | Лотки ливнеприемные (588:5,43) | шт | 1 | 108,29 |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 639 | 36 | 599 57 | 15,72 3,93 | 14,81 3,7025 |
| 17 | СЦМ-408-0245 | Материалы из ГПС | м3 | 30,5 | 58,44 |  |  | 1782 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,2 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 10908 | 70 | 1143 160 | 37,29 7,458 | 49,92 9,984 |
| 19 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -3 | 282,18 |  |  | -847 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -37,8 | 233,74 |  |  | -8835 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 28,2 | 134,84 |  |  | 3802 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 258,27 = 3 203,39 - 233,74 x 12,6 | 1000 м2 основания | -0,2 | 1291,35 |  | 1291,35 184,45 | -258 |  | -258 -37 |  | 12,55 -2,51 |
| 23 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,425 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 1619 | 96 | 1517 143 | 24,19 10,2808 | 20,6 8,755 |
| 24 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 53,55 | 78,25 |  |  | 4190 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,85 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 2758 | 360 | 2181 273 | 38,3 32,555 | 19,12 16,252 |
| 26 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00918 | 2565,31 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 82,11 | 347,02 |  |  | 28494 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,85 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 13 | 3 | 10 | 0,36 0,306 |  |
| 29 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00476 | 2565,31 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 41,14 | 347,02 |  |  | 14276 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки-под аттракцион "Солнышко" | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 201 | 4 | 3 | 163,03 0,4891 | 10,51 0,0315 |
| 32 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,17 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 5859 | 865 | 102 12 | 76,08 89,0136 | 0,72 0,8424 |
| 33 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 6,32 | 1884,74 |  |  | 11912 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-02-010-2 МАТ*0,8 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий-поребрик Обоснования коэф-в: 3.7 Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при цементобетонных покрытиях из бетона В15 (М200) (МАТ*0,8) | 100 м бортового камня | 0,58 | 4171,70 | 739,50 | 86,94 10,56 | 2420 | 429 | 50 6 | 76,08 44,1264 | 0,72 0,4176 |
| 35 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 0,93 | 1884,74 |  |  | 1753 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,21 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 2031 | 361 | 1670 113 | 179,8 37,758 | 45,63 9,5823 |
| 37 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,04 | 2224,56 | 2224,56 |  | 89 | 89 |  | 248 9,92 |  |
| 38 | ТЕР27-03-010-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,17 | 706,41 | 706,41 |  | 826 | 826 |  | 76,7 89,739 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 101816 | 4328 | 7294 755 | 446,84 | 49,91 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 96027 | 3793 | 7225 755 | 392,71 | 48,98 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 96027 | 3793 | 7225 755 | 392,71 | 48,98 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 85007 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 7225 |  | 7225 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4548 | 3793 | 755 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6124 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 340,00) |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 149,00) |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 286,00) |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 3 773,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5358 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3424 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 340,00) |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 89,00%*0,85 ФОТ (от 149,00) |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 282,00) |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 3 773,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 4,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 105574 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2032 | 135 | 3 | 13,36 | 0,03 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2032 | 135 | 3 | 13,36 | 0,03 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1894 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 135 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 84,00) |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 51,00) |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 84,00) |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 51,00) |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2244 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3757 | 400 | 66 | 40,77 | 0,90 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3757 | 400 | 66 | 40,77 | 0,90 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3291 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 66 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 400,00) |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 400,00) |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4253 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 101816 | 4328 | 7294 755 | 446,84 | 49,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6552 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3703 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 112071 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (112 071,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 599580 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 107924 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 707504 |  |  |  |  |