ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Конкурсному объекту «Переоценке эксплуатационных запасов пресных вод Орджоникидзевского месторождения»

Основание проведения работ: требования условий лицензии на пользование недрами

статьи 23, 29 Закона РФ «О недрах», Условия лицензии на пользование недрами для

геологического изучения и добычи подземных пресных вод ВЛК № 00394 ВР (срок

действия до 1.10.2022 г).

Источник финансирования: муниципальный бюджета г.Владикавказа

Поставщик: определяется по результатам аукциона

1.	Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные
оценочные параметры

1.1.	Целевое назначение работ: Переоценка запасов подземных пресных вод
Орджоникидзевского месторождения и их утверждение в ГКЗ Роснедра в количестве,
соответствующем установленным лицензионными условиями объемам добычи.

- Пространственные границы объекта: Южный федеральный округ, Республика Северная Осетия-Алания, г .Владикавказ, лист К-38-42.

- Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектано-сметной документации (ПСД), действующим нормативным и правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень нормативных, правовых и методических документов, регламентирующих выполнение работ:

- Классификация эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод». МПР России, от 30.07.2007 г.

- Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, МПР России от 30 июля 2007 г.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. М., 2001г.;

- СанПиН 2.1 АШ 0-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. М., 2002г;

- ГОСТ 7.63-90. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. 1992 г.

- Рекомендации по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчёта эксплуатационных запасов питьевых, технических и лечебных минеральных вод. М., МПР РФ (ГКЗ)Д998 г.

- Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий». М., МПР России, 1998 г.

2.	Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их
решения

2.1. Основные геологические задачи:

- Уточнение гидрогеологических параметров водоносного голоценово-плейстоценового аллювиального горизонта и верхнее-юрский водоносный горизонт, эксплуатируемых групповыми скважинными и водозаборами;

- Изучение качества добываемой воды;

- Переоценка запасов подземных вод.

2.2. Последовательность и основные методы решения геологических задач

-	разработка проектной документации ее экспертиза и утверждение

-	ремонт существующих наблюдательных скважин и бурение дополнительных
наблюдательных скважин на водозаборах с сопутствующим комплексом работ;

- сооружение гидрометрических постов для наблюдений за уровнями воды в р. Терек

- опытно-фильтрационные работы для уточнения гидрогеологических параметров путем решения прямых и обратных задач при фактической добыче, мониторинг подземных вод, гидрохимическое опробование с определением микробиологических и паразитологических показателей в добываемой воде;

-	обоснование и разработка гидрогеологической модели для переоценки запасов
подземных   вод   Орджоникидзевского   месторождения   в   целом   и   отдельно   по
эксплуатируемым участкам с оценёнными запасами.

- камеральные работы с использованием фондовых материалов, характеризующих геолого-гидрогеологические, метеорологические и гидрологические особенности территории, а также не систематизированные сведения объектного мониторинга. ГУ В по многолетней эксплуатации групповых водозаборов, составление отчета;

- включение каптажей для построения модели;

- прочие виды работ

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации и приемки материалов, сроки проведения работ, расеылка отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты. В результате выполненных работ на месторождении будут переоценены запасы пресных подземных вод, и разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации с учетом необходимых природоохранных ограничений.

3.2.	Формы отчетной документации

Ежеквартальные информационные отчеты о результатах выполненных работ,

Окончательный геологический отчет о результатах выполнения полевых работ на объекте.

Информационные отчеты о результатах выполненных работ за отчетные периоды представляются Заказчику и в Управленеи по недропользованию по РСО-Алания.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту составляется в 4-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с ГОСТ 7.63-90 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий».

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.»

3.3.	Экспертиза отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет с материалами подсчета запасов направляется в ГКЗ Роснедра на экспертизу в установленном порядке.

Экспертиза и утверждение оцененных запасов и ресурсов осуществляется в соответствии с действующим, утвержденным МПР России, регламентом проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых геологической, экономической, экологической информации о недрах

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком в установленном порядке

3.5 Сроки и проведения работ Начало - 2 полугодие 2010 г., окончание-2 полугодие 2012 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов: Окончательный отчет направляется заказчику, эксплуатирующей организации и на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд», Территориальный геологический фонд г. Владикавказ после утверждения в ГКЗ.

Председатель Комитета ЖКХЭ

И. Шаталов