Локальная смета № 3

На благоустройство и озеленение территории пр Мира от ул. Джанаева до Кирова

| № П/П | № по сме те | Наименовани | Обоснован | Ед.изм. | Коли-во | Стоимость единицы,руб |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | е работ и затрат | ие |  |  | Стоимос ть общая | Основн ОЙ зарпла ты | Эксп.ма шин | В т.ч. зарплат ы | Всего | Основно й зарплат ы | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Материалы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| 1 | 1 | Подготовка участка для озеленения Очистка участка от мусора | ТЕР 47-01 001-4 | 100м2 | 20,03 | 35,07 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 702,45 | 702,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную, погрузка | 311 -01 146-01 | т | 15,00 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 0,00 | 493,95 | 62,25 | 431,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | Транспорти -ровка мусора на расстоянии 10 км. | каталог стройдена | т | 15,00 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 232,20 | 0,00 | 232,20 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | Съем грунта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройство | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | корыта 40 см | 048-2 | 100м2 | 20,03 | 648,66 | 648,66 | 0,00 | ОШ) | 12992,66 | 12992,66 |  |  |  |
|  |  | Подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | почвы под | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | цветники | 049-01 | 100м2 | 8,20 | 3377,90 | 425,90 | 0,00 | 0,00 | 27698,78 | 3492,38 | 000 | 0,00 | 24206,00 |
|  |  | см толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 47- | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 01-049-1 | 049-2 | 100м2 | 32,80 | 787,43 | 49,43 | 0,00 | 0,00 | 25827,70 | 1621,30 | 0,00 | 0.00 | 24206,40 |
|  |  | Посадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цветов при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | густоте 1,6 | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | тыс м2 | 050-1 | 100м2 | 8,20 | 2909,95 | 1483,69 | 1022,15 | 128,16 | 23861,59 | 12166,26 | 8381,63 | 1050,91 | 3313,70 |
|  |  | На каждые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высаживаемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 47- | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 01-050-1 | 050-2 | 100м2 | 2.40 | 88,87 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 213,29 | 159,17 | 0,00 | 0,00 | 54,12 |
| 9 | 9 | Цветы | счет | шт | 28111,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200712,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200712,54 |
|  |  | Устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газонов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внесением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | растительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земли слоем | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 15см. | 046-4 | 100м2 | 11,83 | 2578,80 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 30507,20 | 4315,58 | 0,00 | 0,00 | 26191,62 |

|  |  | На каждые 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | см.измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценкам 47- | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 01-046-4 | 046-5 | 100м2 | 59,15 | 787,89 | 49,89 | 0,00 | ОНО | 46603,69 | 2950,99 | (),()() | О.ОО | 43652,70 |
|  |  | партерных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мавританских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И обыкновенных вручную | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | вручную | 046-6 | 100м2 | 11,83 | 421,65 | 58,22 | 341,13 | 42,77 | 4988,12 | 688,74 | 4035,57 | 505.97 | 263,81 |
|  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | семян | счет | кг | 36,00 | 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3638,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3638,16 |
|  |  | Транспортиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вка грунта на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эасстоянии 10 | каталог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км.(801мЗ*коэ | стройиздани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | ф1.4) | я | т. | 1121,40 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 17359,27 | 0,00 | 17359,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стандартных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кустарник- | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | саженцев | 023-06 | Юям | 14,20 | 23,05 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 327,31 | 327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | кустарник- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | саженцев в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группы разм. | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Ямы 0,5*0,5 | 025-01 | 10 шт | 14,20 | 34,00 | 19,50 | 13,70 | 1,72 | 482,80 | 276,90 | 548,00 | 194,54 | 11,36 |
| 17 | 17 | Самшит куст | счет | шт | 142,00 | 366,67 |  |  |  | 52067,00 |  |  |  | 52067,00 |
|  |  | стандартных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кустарник- | ТЕР 47-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | саженцев | 023-06 | 10 ям | 80,00 | 23,05 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 1844,00 | 1844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 19 | 19 | Посадка кустарник-саженцев в группы разм. Ямы 0,5*0,5 | ТЕР 47-01 025-01 | 10 шт | 80,00 | 34,00 | 19,50 | 13,70 | 1,72 | 2720,00 | 1560,00 | 1096,00 |  | 64,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | Кустарники-саженцы-розь | счет | шт | 800,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | II 00 | 21280,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 21280,00 |
| 21 | 21 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0.5*0.4м | ТЕР 47-01 006-11 | 10 ям | 5,20 | 108,36 | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 563,47 | 563,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 | 1осадка деревьев с комом 0,5*0,4 | ТЕР 47-01 00 9-3 | 10 ям | 5,20 | 1155,29 | 153,96 | 227,83 | 28,62 | 6010,99 | 800,59 | 1253,07 | 148,82 | 0,00 |
| 23 | 23 | Туя | счет | шт | 16,00 | 1666,67 |  |  |  | 26666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26666,72 |
| •24 | 24 | \/1ожжевельни к | счет | шт | 16,00 | 666,67 |  |  |  | 10666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10666,72 |
| 25 | 25 | Самшит шар | счет | шт | 20,00 | 1547,62 |  |  |  | 30952,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30952,40 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 549413,01 | 44524,05 | 33337,44 | 2037,84 | 467947,25 |

|  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 44624,05 |  |  | 1,00 | 44524 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 33337,44 |  |  | 1,00 | 33337 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 467947,25 |  |  | 1,00 | 467947 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 545808,74 |  |  |  | 545809 |
|  | Накладные расходы |  | (44524,05+2037,84) * 1,15 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53546,17 |
|  | Сметная прибыль |  | (44524,05+2037,84)*0,9 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41905,70 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641260,62 |
|  | Переход в текущие цены |  |  |  |  | 641260,62*4,2 4,2 |  |  |  |  |  |  | 2693294,60 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2693294,60*0,18 |  |  |  |  |  |  | 484793,03 |
|  | ВСЕГО с НДС по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3178088 |