твечает всем требова

Приложение № 1

Котировочная заявка.

«_____»___________200__г.

исх. № ________________                                                    вх. № ________________

___________________________

___________________________

кому (название заказчику)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):_____________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_______________________

ИНН____________________________________

Р/счет____________________________________

Кор. Счет_______________________________

БИК____________________________________

ОКПО____________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями поставки и характеристиками продукции, указанными в Вашем извещении от «_______»____________________200__ г. №_____

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество, шт. | Стоимость единицы | Общая стоимость* | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Примечание по заполнению таблицы

в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.

Вы можете дать цену на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций).

Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества) по какому-либо наименованию.

Подпись ________________________/_____________________/

Должность ___________________________________________

Запрос котировок

Извещение о размещении заказа путем запроса котировок на ремонт кабинетов в Административном здании по ул. Тамаева, 30.

№  17-07. от «21» марта 2007г.

Уполномоченный орган АМС г. Владикавказа «Управление по закупкам и торгам» проводит запрос котировок на ремонт кабинетов в Административном здании по ул. Тамаева, 30.

1.  Заказчик: редакция газеты «Владикавказ», 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл.   Штыба,2, здание АМС.

2. Источник финансирования: муниципальный бюджет, раздел 0804, статья 225.

3. Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к настоящему запросу котировок.

4. Наименование и характеристики выполняемых работ:

| № п/п | Наименование (описание выполняемых работ) | Единица измерения | Количество , | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов. Снятие оконных переплетов: остекленных. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных. Разборка перегородок. Демонтаж радиаторов весом до 80кг Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2м2. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3м2. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных. Установка перегородок. Провод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах. Установка светильников. Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 10см, с установкой нащельников. Циклевка паркетных полов. Покрытие полов лаком за 2 раза. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10м2: толщиной слоя 20мм. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20мм. Установка радиаторов чугунных. Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7м. | 100 коробок 100м2 оконных переплетов 100м2 100м2 перегородок 100шт 100м2 100м2 проемов 100м2 проемов 100м2 отремонтированной поверхности 100м2 перегородок 100м 100шт 100м2 поверхности облицовки 100м2 пола 100м2 окрашиваемой поверхности 100м2 отремонтированной поверхности 100м2 отремонтированной поверхности 100м2 окрашиваемой поверхности 100м2 окрашиваемой поверхности 100м трубопроводов 100 квт радиаторов и конвекторов 100м | 0,02 0,032 0,0368 0,2 0,02 0,85 0,032 0,0184 0,03 0,0184 0,5 0,08 0,288 0,089 0,288 0,288 0,85 0,85 0,85 0,288 0,07 0,025 0,06 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с локальной сметой. Используемый материал должен быть новым и отвечать всем требованиям ГОСТов и ТУ. |

5. Место выполнения работ: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 30.

6. Срок выполнения работ: до конца первого квартала 2007года, после подписания контракта.

7. Максимальная цена контракта  137 028,81руб. Цена указана с учетом приобретения материалов, выплаты основной з/платы производственным рабочим, других обязательных платежей.

8. Представление котировочной заявки:

Вашу заявку просим направлять по адресу: 362040, РСО - Алания, г. Влади-         кавказ, пл. Штыба, 2, здание Администрации местного самоуправления, этаж 3, кабинет № 309, с 1400 до1800, тел.75-00-59, факс 55-00-27. Начало подачи котировочной заявки 22 марта, срок окончания 28 марта 2007г.(28 марта котировочные заявки принимаются до 15.00,время московское), контактное лицо Дзарахохова Аза Владимировна, 75-00-59 . Ваша заявка представляется в письменной форме.

8.1. Срок действия котировочной заявки: 31день.

9.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

9.1. Оплата производится в российских рублях.

9.2. Оплата осуществляется не позднее двадцати дней с момента выполнения работ, безналичным расчетом. Авансирование – 30%.

10. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, ус    тановленным в извещении о проведении запроса котировок.

Каждая товарная единица рассматривается отдельно.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена

11.Срок подписания контракта победителем: в течение 20 дней, после подписания       протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.Не допускается условие частичного выполнения работ.

13.Критерий оценки: наименьшая цена товара.

Приложение:

Форма котировочной заявки – 1л. в 1экз

руководитель

Управления по закупкам и торгам                                                 Гиоев К.С.