|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от «___» ______2017 г. № ________ |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г. Владикавказа» на 2017-2019 годы

г. Владикавказ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2017-2019 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (дата, номер и наименование нормативных актов) | - ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания» |
| Заказчик программы | Администрация местного самоуправления г.Владикавказа |
| Руководитель программы | начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа |
| Разработчик программы | Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа |
| Цель программы | Реализация стратегии улучшения внешнего облика города и условий проживания горожан |
| Основные задачи программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г.Владикавказ - Повышение уровня благоустройства г.Владикавказа -Совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды -Улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан -Увеличение количества зеленых насаждений -Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели и индикаторы программы | -Увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 10 ед. в 2017 г. -Увеличение количества угловых зон отдыха на 9 ед. в 2017 г. -Устройство 4500м. металлических ограждений в 2017 г. -Устройство 80 ед. остановочных сооружений в 2017 г. -Увеличение количества объектов доступных для инвалидов (установка 300 м. тактильной плитки) в 2017 г. -Увеличение количества зеленых насаждений посадка деревьев и кустарников 1000 шт., посадка цветов летников, горшечных, ампельных 955 000 шт. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа, подведомственные учреждения, подрядные организации, определяемые по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Общий объем финансирования – 340 100 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 141 700 тыс. рублей; 2018 год – 101 700 тыс. рублей; 2019 год – 96 700 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы направлена на: -повышение уровня благоустройства и комфортности проживания жителей города -увеличение количества посадок зеленых насаждений, создание новых зеленых зон отдыха, улучшение экологического фона города -обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города -организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа по благоустройству и озеленению г.Владикавказа формируется, исходя из средств, выделенных из бюджета г.Владикавказа, и основывается на необходимости улучшения благоустроенности города для более комфортного проживания его жителей.

Последние годы в г.Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населенных пунктов. В вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. На текущий момент благоустройство многих районов не отвечает современным требованиям. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству г.Владикавказа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Риском реализации программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современных требований, предъявляемых к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам, благоустройства, которые приводят в негодность детские площадки, ломают зеленые насаждения и т.п. Проблема заключается в уровне культуры, поведения жителей на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Но основным риском является недостаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для поэтапного решения возникающих вопросов по благоустройству.

2. Цель и задачи Программы

Стратегической целью Программы является улучшение внешнего облика города, путем озеленения, увеличения в нем количества благоустроенных зон и обеспечения чистоты и порядка на территории города.

Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г.Владикавказа, направленных на повышение уровня внешнего облика города и улучшения условий проживания горожан.

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Владикавказ;

повышение уровня благоустройства г.Владикавказа;

совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды;

улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан;

увеличение количества зеленых насаждений;

обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;

организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города

Основной задачей программы является обеспечение эффективного и качественного управления бюджетными ассигнованиями местного уровня и рационального использования муниципального имущества.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение поставленных целей муниципальной программы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

увеличение количества посадок зеленых насаждений;

увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям

повышение уровня эстетики города;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.

Показатели эффективности на 2017 год:

увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 10 ед.

увеличение количества угловых зон отдыха на 9 ед.

устройство металлических ограждений 4500м.

устройство остановочных сооружений порядка 80 ед.

увеличение количества объектов доступных для инвалидов (установка 300 м. тактильной плитки)

увеличение количества зеленых насаждений посадка деревьев и кустарников 1000 шт.

увеличение количества зеленых насаждений посадка цветов летников, горшечных, ампельных порядка 955 000 шт.

обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;

организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города.

4. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа и подведомственных ему учреждений в рамках действующего законодательства.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год финансирования | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мест. бюдж. | респ. бюдж. | фед. бюдж. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Благоустройство парков, скверов и набережных | 2017 | 2017 | 33 400 | - | - | УБиО, подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством | Увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям в 2017 г. на 10ед. |
|  |  | 2018 | 2018 | 16 600 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 16 600 | - | - |  |  |
| 2. | Благоустройство угловых зон отдыха | 2017 | 2017 | 13 750 | - | - |  | Увеличение количества угловых зон отдыха в 2017 г. на 9ед. |
|  |  | 2018 | 2018 | 15 550 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 15 550 | - | - |  |  |
| 3. | Устройство металлических ограждений | 2017 | 2017 | 15 550 | - | - |  | Устройство 4500м. металлических ограждений в 2017 г. |
|  |  | 2018 | 2018 | 15 550 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 15 550 | - | - |  |  |
| 4. | Устройство остановочных сооружений | 2017 | 2017 | 5 300 | - | - |  | Устройство 80ед. остановочных сооружений в 2017 г. |
|  |  | 2018 | 2018 | 5 300 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 5 300 | - | - |  |  |
| 5. | Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт малых архитектурных форм | 2017 | 2017 | 3 500 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 3 500 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 3 500 | - | - |  |  |
| 6. | Софинансирование местного бюджета на реализацию программы «Доступная среда» | 2017 | 2017 | 2 200 | - | - |  | Увеличение количества объектов доступных для инвалидов (установка 300 м тактильной плитки) в 2017 г. |
|  |  | 2018 | 2018 | 2 200 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 2 200 | - | - |  |  |
| 7. | Подготовка проектно-сметной документации и эскизов проектов | 2017 | 2017 | 3 000 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 3 000 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 3 000 | - | - |  |  |
| 8. | Озеленение | 2017 | 2017 | 48 000 | - | - |  | Увеличение количества зеленых насаждений в 2017 г. посадка деревьев и кустарников 1000 шт., посадка цветов летников, горшечных, ампельных 955 000 шт. |
|  |  | 2018 | 2018 | 23 000 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 18 000 | - | - |  |  |
| 9. | Погашение кредиторской задолженности | 2017 | 2017 | 10 500 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 10 500 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 10 500 | - | - |  |  |
| 10. | Проведение экспертизы соответствия качества использованных материалов необходимой при приеме выполненных работ (выборочно) | 2017 | 2017 | 2 000 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 2 000 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 2 000 | - | - |  |  |
| 11. | Расходы на содержание МКУ «Владлес-Экология» | 2017 | 2017 | 5 007,8 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 5 007,8 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 5 007,8 | - | - |  |  |
| 12. | Содержание учреждений подведомственных УБиО, осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказ | 2017 | 2017 | 138 000,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 138 000,0 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 138 000,0 | - | - |  |  |
| 13. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 2017 | 2017 | 41 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 41 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 41 000,0 |  |  |  |  |
| 14. | Содержание аппарата УБиО | 2017 | 2017 | 4 500 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 4 500 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 4 500 | - | - |  |  |
| Итого: |  | 2017 | 2017 | 325 707,8 | - | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2018 | 285 707,8 | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | 2019 | 280 707,8 | - | - |  |  |
| Всего: |  |  |  | 892 123,4 | - | - |  |  |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа предполагает исполнение мероприятий в 2017-2019 годах. Перечень основных мероприятий программы по годам с указанием сроков исполнения, а также объемов по источникам финансирования представлен в пункте 4.

Перечень мероприятий с расшифровкой по объектам, планируемым к реализации в рамках Программы указан в приложениях №1, №2, №3 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа на 2017-2019 годы».

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа с участием, подрядных организаций, определяемых по результатам торгов и в соответствии с действующим законодательством.

Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Программы по результатам которого может быть принято решение о целесообразности внесения изменений либо о прекращении (приостановлении) ее действия.

Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы:

Всего – 892 123,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 325 707,8 тыс. рублей;

2018 год – 285 707,8 тыс. рублей;

2019 год – 280 707,8 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8.Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем Программы - начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов), за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе 4. «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит улучшить качество отдыха горожан в связи с благоустройством новых зон отдыха.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на достижение в 2017-2019 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности».

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5. Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.