ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление   
АМС г.Владикавказа от 21.05.2019 №642  
«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация   
АМС г.Владикавказа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 25.02.2022 №29/6 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ, принятым решением Собрания представителей   
г. Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация АМС г.Владикавказа», утверждённую постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 21.05.2019 №642 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа» (в ред. от 27.07.2022 №1396), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа   
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Габараева М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов

Согласовано:  
Руководитель аппарата администрации -  
управляющий делами В.А.Кадохов

Заместитель главы администрации М.Т.Габараев

Начальник ОПЭ и ПИД ПУ А.А.Медоева

Начальник ФУ К.В.Цоков

Начальника УО А.Е.Батыров

Начальник УЭ Е.С.Козаева

Начальник УИТиС В.У.Казиева

Корректор:

Разослать: рук.апп.адм.-упр.дел. Кадохову В.А.-1 экз., зам. гл. адм. Габараеву М.Т.-1экз.,  
УПСГ-1 экз., УО - 1 экз., УЭ-1 экз., УИТиС-1 экз.

Бережная Е.Т.

70-76-60

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

местного самоуправления

г. Владикавказа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Информатизация АМС г.Владикавказа»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АМС Г.ВЛАДИКАВКАЗА»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Информатизация  АМС г.Владикавказа» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление информационных технологий и связи АМС г.Владикавказа (далее - УИТиС) |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством |
| Подпрограммы Программы | **Подпрограмма 1.** Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры  **Подпрограмма 2.** Обеспечение защиты информации |
| Цели Программы | Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры;  обеспечение защиты информации. |
| Задачи Программы | Сопровождение информационных систем  АМС г.Владикавказа;  оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;  обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений;  предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений;  приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;  создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях;  создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ;  приобретение электронных подписей;  организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн);  аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Приложение № 4 к Программе |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019-20245 годы  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Перечень Подпрограмм | Подпрограмма 1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры  Подпрограмма 2. Обеспечение защиты информации |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2019-2025 годах составит 424 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 15 075 тыс. рублей;  2020 год – 38 642,9 тыс. рублей;  2021 год – 43 183 тыс. рублей;  2022 год – 58 739 тыс. рублей;  2023 год – 83 000 тыс. рублей;  2024 год – 96 008 тыс. рублей;  2025 год – 90 131тыс. рублей;  Из них федеральный бюджет:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  Из них региональный бюджет:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  Из них местный бюджет:  2019 год – 15 075 тыс. рублей;  2020 год – 38 642,9 тыс. рублей;  2021 год – 43 183 тыс. рублей;  2022 год – 58 739 тыс. рублей;  2023 год – 83 000 тыс. рублей;  2024 год – 96 008 тыс. рублей;  2025 год – 90 131тыс. рублей;  Внебюджетные источники – отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов;  обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи;  наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях;  наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях;  обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой;  повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений г.Владикавказа;  повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб;  обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия;  обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа;  обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Информатизация АМС г.Владикавказа» |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы, ее текущего состояния, включая описание основных проблем**

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Основной целью информатизации управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможности использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и детального контроля за ходом выполнения решений и результатами управления. Это может быть достигнуто за счет обеспечения автоматизации информационных процессов в сфере управления.

На сегодняшний день в АМС г.Владикавказа проведены мероприятия по совершенствованию  программно-технической инфраструктуры   
АМС г.Владикавказа, развитию системы электронного делопроизводства и документооборота «Дело», организации защиты персональных данных, обрабатываемых в АМС г.Владикавказа, построению системы IP-телефонии с организацией контакт-центра в АМС г.Владикавказа, организации взаимодействия с Системы межведомственного электронного взаимодействия и с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, созданию информационной системы градостроительной деятельности, организации бесперебойного функционирования системы круглосуточного видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях АМС г.Владикавказа и на территории муниципального образования г.Владикавказа.

Поддержание данной инфраструктуры является необходимым условием обеспечения эффективной работы АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений.

Также в АМС г.Владикавказа необходимо проведение работ по обеспечению информационной безопасности и защите информационных ресурсов, в том числе предотвращению угроз несанкционированного доступа к информации ограниченного распространения.

Все эти задачи, направленные на поддержание существующей ИКТ инфраструктуры и обеспечение защиты информации, обрабатываемой в АМС г.Владикавказа, носят комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных ее подразделений. Решение данных задач требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных мероприятий и обеспечения согласованности действий, для чего необходима единая концептуальная основа информатизации и программный подход.

**2. Описание рисков реализации Программы и мер управления рисками реализации Программы**

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации программы являются:

финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием мероприятий Программы;

нормативно-правовые риски, связанные с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации Программы;

организационные риски, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к Программе, а также недостаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации Программы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:

снижение планомерного уровня развития информационно телекоммуникационных технологий в АМС г. Владикавказа;

снижение уровня безопасности как в самом здании АМС так и на улицах г.Владикавказ, а также в учебных заведениях города.

Таким образом для решения проблем информационной отрасли в   
АМС г. Владикавказа необходимо обеспечить сбалансированное развитие совершенствования уже существующей информационной инфраструктуры.

1. **Сроки реализации Программы в целом и с указанием**

**промежуточных этапов реализации**

Программа предполагает сроки исполнения мероприятий в 2019-2025 гг. Этапы реализации Программы не выделяются.

Программа реализуется в соответствии с подпрограммами.

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование объемов работ, их реализацию, корректировку, а также контроль над исполнением предусмотренных мероприятий.

УИТиС как ответственный исполнитель осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы и контроля за ходом мероприятий Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Руководитель УИТиС несет персональную ответственность:

за разработку, содержание и реализацию Программы, включая соблюдение сроков разработки;

за предоставление на согласование и утверждение;

за формирование и представление отчетов;

за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Сроки реализации определяются периодами исполнения соответствующих муниципальных контрактов на выполнение работ по достижению показателей Программы за счет средств, финансируемых местным бюджетом, а также средствами федерального и республиканского бюджетов.

Механизм реализации Программы также включает в себя получателей бюджетных средств как исполнителей соответствующих мероприятий, предусмотренных Программой по подведомственным учреждениям и предприятиям.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация АМС г.Владикавказа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры» (далее-Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | УИТиС |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности УИТиС |
| Задачи Подпрограммы | Для реализации цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:  обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УИТиС, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г. Владикавказа;  организация взаимодействия УИТиС как ответственного исполнителя Программы с соисполнителями Программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств местного бюджета мероприятий, предусмотренных Программой;  осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств местного бюджета |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Уровень обеспечения деятельности УИТиС |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2019 -2025 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  Общий объем финансирования составит  351 825,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 10 560,9 тыс. рублей;  2021 год – 41 433 тыс. рублей;  2022 год – 52 943 тыс. рублей;  2023 год – 74 850 тыс. рублей;  2024 год – 84 958 тыс. рублей;  2025 год – 87 081 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить эффективное функционирование УИТиС (100%) |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация АМС г.Владикавказа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение защиты информации» (далее-Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | УИТиС |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение защиты информации в здании АМС г.Владикавказа |
| Задачи Подпрограммы | Для реализации цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:  обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УИТиС, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г. Владикавказа;  организация взаимодействия УИТиС как ответственного исполнителя Программы с соисполнителями Программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств местного бюджета мероприятий, предусмотренных Программой;  осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств местного бюджета |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Уровень защищенности информации в АМС г.Владикавказа |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2019 -2025 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  Общий объем финансирования составит  24 496,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 1 555 тыс. рублей;  2020 год – 2 700 тыс. рублей;  2021 год – 1 750 тыс. рублей;  2022 год – 6 988 тыс. рублей;  2023 год – 2 050 тыс. рублей;  2024 год – 11 050 тыс. рублей;  2025 год – 6 050 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить эффективную защиты информации в АМС г.Владикавкавказа (70%) |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа»

Перечень основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (ПСД, строит-во, иные расходы) | Сроки выполнения | Краткое описание мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы |
| 1. Подпрограмма 1. «Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры» | | | | | |
| 1.1. | Сопровождение информационных систем  АМС г.Владикавказа | Иные расходы | 2022-2025гг. | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |
| 1.2. | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для  АМС г.Владикавказа | Иные расходы | 2022-2025гг. | Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |
| 1.3. | Обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | Иные расходы | 2022-2025гг. | Наличие доступа к сети Интернет в  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях | УИТиС  (ответственный  исполнитель), УО (участник программы) |
| 1.4. | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | Иные расходы | 2022-2025гг. | Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях | УИТиС  (ответственный  исполнитель), УО ( участник программы ) |
| 1.5. | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | Иные расходы | 2022-2025гг. | Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |
| 1.6. | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях | Иные расходы | 2022-2025гг. | Повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений  г.Владикавказа | УИТиС  (ответственный  исполнитель), УО ( участник программы ) |
| 1.7. | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | Иные расходы | 2022-2025гг. | Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |
| 1. Подпрограмма 2. «Обеспечение защиты информации » | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных подписей | Иные расходы | 2022-2025гг. | Обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |
| 2.2. | Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) | Иные расходы | 2022-2025гг. | Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |
| 2.3. | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) | Иные расходы | 2022-2025гг. | Обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа | УИТиС  (ответственный  исполнитель) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе  «Информатизация АМС г.Владикавказа» |

Перечень целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N    п/п | Наименование показателя (индикатора) достижения цели | Единица    измерения | Значения показателя(индикатора) муниципальной программы | | | |
| год,  предшествующий | По годам реализации | | |
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Информатизация АМС г.Владикавказа» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры | | | | | | |
| 1. | Индикатор 1. Обеспечение доступа сотрудников АМС г.Владикавказа  к справочно-правовым и ведомственным информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Индикатор 2. Доля муниципальных служащих, обеспеченных телефонной связью | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Индикатор 3.Доля муниципальных служащих, обеспеченных доступом к сети Интернет в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Индикатор 4. Количество образовательных учреждений, имеющих доступ к сети интернет. | кол. | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5. | Индикатор 5. Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к локальным сетевым ресурсам АМС г.Владикавказа. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Индикатор 6. Доля муниципальных служащих, обеспеченных современным техническим оборудованием. | % | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Индикатор 7. Количество камер видеонаблюдения, функционирующих на территории подведомственных образовательных учреждений | кол. | 1071 | 2171 | 2171 | 2171 |
| 8. | Индикатор 8.Количество камер видеонаблюдения, функционирующих на общественных территориях муниципального образования г.Владикавказ: | кол. | 470 | 470 | 470 | 597 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение защиты информации | | | | | | |
| 1. | Индикатор 1. Доля муниципальных служащих, уполномоченных на осуществление юридически значимого электронного взаимодействия и обеспеченных электронными подписями | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Индикатор 2. Уровень организации защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Индикатор 3. Обеспечение защиты государственной тайны (ГТ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе  «Информатизация АМС г.Владикавказа» |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Год реализации | Финансирование Программы, тыс.руб. | | | | |
| МБ | ФБ | РБ | Внебюджетные источники | Всего: |
| "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» | | | | | | |
| 1. | 2021 год | 266 170,76 | 400 000,00 | 340 932,50 | - | 1 007 103,26 |
| 2. | 2022 год | 181 582,50 | 1 700 000,00 | 752 545,00 | - | 2 634 127,50 |
| 3. | 2023 год | 127 002,13 | 0,00 | 652 003,00 | - | 779 005,13 |
| 4. | 2024 год | 127 218,66 | 0,00 | 694 686,00 | - | 821 904,66 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций  УТДС АМС г. Владикавказа | | | | | | |
| 1. | 2021 год | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 740,00 |
| 2. | 2022 год | 6 252,10 | 0,00 | 0,00 | - | 6 252,10 |
| 3. | 2023 год | 6 252,10 | 0,00 | 0,00 | - | 6 252,10 |
| 4. | 2024 год | 6 252,10 | 0,00 | 0,00 | - | 6 252,10 |
| Подпрограмма 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта | | | | | | |
| 1. | 2021 год | 86 366,30 | 0,00 | 0,00 | - | 86 366,30 |
| 2. | 2022 год | 86 700,00 | 1 700 000,00 | 17 180,00 | - | 1 803 880,00 |
| 3. | 2023 год | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 83 000,00 |
| 4. | 2024 год | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 83 000,00 |
| Подпрограмма 3. Автомобильные дороги и улично-дорожная  сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа | | | | | | |
| 1. | 2021 год | 120 676,61 | 400 000,00 | 340 932,50 | - | 861 609,11 |
| 2. | 2022 год | 80 425,30 | 0,00 | 735 365,00 | - | 815 790,30 |
| 3. | 2023 год | 31 567,73 | 0,00 | 652 003,00 | - | 683 570,73 |
| 4. | 2024 год | 31 784,26 | 0,00 | 694 686,00 | - | 726 470,26 |
| Подпрограмма 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС | | | | | | |
| 1. | 2021 год | 53 387,85 | 0,00 | 0,00 | - | 53 387,85 |
| 2. | 2022 год | 8 205,10 | 0,00 | 0,00 | - | 8 205,10 |
| 3. | 2023 год | 6 182,30 | 0,00 | 0,00 | - | 6 182,30 |
| 4. | 2024 год | 6 182,30 | 0,00 | 0,00 | - | 6 182,30 |

Приложение №7 к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа», утвержденной постановлением администрации   
местного самоуправления г.Владикавказа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Год финан-сирова-ния** | **в том числе:** | | |
| **Местный бюджет** | **Республи-канский бюджет** | **Внебюд-жетное** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных информационно-коммуникационных технологий** | | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 2019 | 2019 | 3 500 | - | - | УИТиС, УМИЗР, УАиГ | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ |
| **2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1. | Сопровождение системы электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа (СЭВ) | 2019 | 2019 | 146 | - | - | УИТиС | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа с федеральными и региональными органами исполнительной власти в рамках оказания муниципальных услуг |
| 2.2. | Сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборота (СЭД) | 2019 | 2019 | 325 | - | - | УИТиС, УДОД АМС и ПГ | Обеспечение высокой степени автоматизации технологического процесса ведения делопроизводства |
| 2.3. | Сопровождение информационной системы для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) | 2019 | 2019 | 490 | - | - | УИТиС, структурные подразделения АМС | Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий администраторов начислений в части взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |
| 2.4. | Справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.) | 2019 | 2019 | 536 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к нормативно-справочной информации и возможностью оперативной работы с ней |
| 2.5. | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи | 2019 | 2019 | 1 123 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи |
| 2.6. | Обеспечение доступа к сети Интернет | 2019 | 2019 | 972 | - | - | УИТиС | Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений |
| 2.7. | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи | 2019 | 2019 | 1 094 | - | - | УИТиС | Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях |
| 2.8. | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | 2019 | 2019 | 130 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой |
| 1. **Обеспечение защиты информации** | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО) | 2019 | 2019 | 204 | - | - | УИТиС | Обеспечение соответствия законодательству в области использования лицензионного программного обеспечения |
| 3.2. | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) | 2019 | 2019 | 1 351 | - | - | УИТиС | Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа, участвующих в обработке персональных данных |
| 1. **Цифровизация городского хозяйства в рамках реализации пилотного проекта «Умный город»** | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях  АМС г.Владикавказа | 2019 | 2019 | 2 380 | - | - | УИТиС, УО | Обеспечение бесперебойного функционирования системы круглосуточного видеонаблюдения в образовательных учреждениях  АМС г.Владикавказа |
| 4.2. | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | 2019 | 2019 | 2 824 | - | - | УИТиС | Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы круглосуточного видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказа. |
|  | | | **2019** | **15 075** | - | **-** |  | |

Приложение №8 к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа», утвержденной постановлением администрации   
местного самоуправления г.Владикавказа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Год финан-сирова-ния** | **в том числе:** | | |
| **Местный бюджет** | **Республи-канский бюджет** | **Внебюд-жетное** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Цифровизация городского хозяйства в рамках реализации проекта «Умный город»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях | 2020 г. | 2020 | 7 140 | - | - | УИТиС, структурные подразделения АМС | Обеспечение бесперебойного функционирования системы круглосуточного видеонаблюдения в образовательных учреждениях АМС г.Владикавказа |
| 1.2. | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | 2020 г. | 2020 | 18 242 | - | - | УИТиС, структурные подразделения АМС | Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы круглосуточного видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказа |
| **2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1. | Сопровождение автоматизированных систем | 2020 г. | 2020 | 1 206,9 | - | - | УИТиС, структурные подразделения АМС | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов |
| 2.2. | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2020 г. | 2020 | 1 540 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи |
| 2.3 | Обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2020 г. | 2020 | 3 864 | - | - | УИТиС | Наличие доступа к сети Интернет в  АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений |
| 2.4. | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2020 г. | 2020 | 2 650 | - | - | УИТиС | Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях |
| 2.5. | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | 2020 г. | 2020 | 800 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой |
| 2.6 | Приобретение лицензионного программного обеспечения | 2020 г. | 2020 | 500 | - | - | УИТиС, УО | Обеспечение соответствия законодательству в области использования лицензионного программного обеспечения |
| **3.        Обеспечение защиты информации** | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение антивирусного программного обеспечения | 2020 г. | 2020 | 1 000 | - | - | УИТиС | Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных вирусов |
| 3.2. | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) | 2020 г. | 2020 | - | - | - | УИТиС | Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа, участвующих в обработке персональных данных |
| 3.3. | Организация защиты  информационных систем персональных данных (ИСПДн) | 2020 г. | 2020 | 1 700 | - | - | УИТиС | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий АМС г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных данных |
|  | | | 2020 | **38 642,9** | - | - |  | |
| **Всего** | **38 642,9** | - | - |

Приложение №9 к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа», утвержденной постановлением администрации   
местного самоуправления г.Владикавказа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Год финан-сирова-ния** | **в том числе:** | | |
| **Местный бюджет** | **Республи-канский бюджет** | **Внебюд-жетное** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1. | Сопровождение информационных систем  АМС г.Владикавказа | 2021 г. | 2021 | 2 560 | - | - | УИТиС,  структурные подразделения АМС | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов |
| 1.2. | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для  АМС г.Владикавказа | 2021 г. | 2021 | 900 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи |
| 1.3 | Обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2021 г. | 2021 | 4 160 | - | - | УИТиС, УО | Наличие доступа к сети Интернет в  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях |
| 1.4. | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2021 г. | 2021 | 2 431 | - | - | УИТиС, УО | Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях |
| 1.5. | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | 2021 г. | 2021 | 4 350 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой |
| 1.6. | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях | 2021 г. | 2021 | 8 940 | - | - | УИТиС, УО | Повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений  г.Владикавказа |
| 1.7. | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | 2021 г. | 2021 | 18 092 | - | - | УИТиС | Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб |
| **2.        Обеспечение защиты информации** | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных подписей | 2021 г. | 2021 | 150 | - | - | УИТиС,  структурные подразделения АМС | Обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия |
| 2.2. | Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) | 2021 г. | 2021 | 1 600 | - | - | УИТиС | Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа |
| 2.3. | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) | 2021 г. | 2021 | - | - | - | УИТиС | Обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа |
|  | | | **Всего** | **271 526** | - | - |  | |

Приложение № 10 к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа», утвержденной постановлением администрации   
местного самоуправления г.Владикавказа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Год финан-сирова-ния** | **в том числе:** | | |
| **Местный бюджет** | **Республи-канский бюджет** | **Внебюд-жетное** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1. | Сопровождение информационных систем  АМС г.Владикавказа | 2022-2025 гг. | 2022 | 2 823 | - | - | УИТиС,  структурные подразделения АМС | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов |
| 2023 | 3 062 | - | - |
| 2024 | 5 350 | - | - |
| 2025 | 5 350 | - | - |
| 1.2. | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для  АМС г.Владикавказа | 2022-2025 гг. | 2022 | 900 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи |
| 2023 | 1 000 | - | - |
| 2024 | 1 100 | - | - |
| 2025 | 1 100 |  |  |
| 1.3 | Обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2022-2025 гг. | 2022 | 4 777 | - | - | УИТиС, УО | Наличие доступа к сети Интернет в  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях |
| 2023 | 4 050 | - | - |
| 2024 | 4 510 | - | - |
| 2025 | 4 961 | - | - |
| 1.4. | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2022-2025 гг. | 2022 | 2 431 | - | - | УИТиС, УО | Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях |
| 2023 | 2 570 | - | - |
| 2024 | 2 830 | - | - |
| 2025 | 3 100 |  |  |
| 1.5. | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | 2022-2025 гг. | 2022 | 4 112 | - | - | УИТиС | Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой |
| 2023 | 6 100 | - | - |
| 2024 | 7 000 | - | - |
| 2025 | 7 000 |  |  |
| 1.6. | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях | 2022-2025 гг. | 2022 | 16 200 | - | - | УИТиС, УО | Повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений  г.Владикавказа |
| 2023 | 42 468 | - | - |
| 2024 | 42 468 | - | - |
| 2025 | 46 700 |  |  |
| 1.7. | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | 2022-2025 гг. | 2022 | 21 700 | - | - | УИТиС | Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб |
| 2023 | 21 700 | - | - |
| 2024 | 21 700 | - | - |
| 2025 | 18 870 |  |  |
| **2.        Обеспечение защиты информации** | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных подписей | 2022-2025 гг. | 2022 | 0 | - | - | УИТиС,  структурные подразделения АМС | Обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия |
| 2023 | 50 | - | - |
| 2024 | 50 | - | - |
| 2025 | 50 |  |  |
| 2.2. | Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) | 2022-2025 гг. | 2022 | 6 400 | - | - | УИТиС | Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа |
| 2023 | 2 000 | - | - |
| 2024 | 10 000 | - | - |
| 2025 | 5 000 |  |  |
| 2.3. | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) | 2022-2025 гг. | 2022 | 588 | - | - | УИТиС | Обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 1 000 | - | - |
| 2025 | 1 000 |  |  |
|  | | | 2022 | **58 739** | - | - |  | |
| 2023 | **83 000** | - | - |
| 2024 | **96 008** | - | - |
| 2025 | **90 131** | - | - |
| **Всего** | **327 878** | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Коды б/к | Вид расхода | Источник финансирования | Лимит на 2019 г. | Лимит на 2020 г. | Лимит на 2021 г. | Лимит на 2022г. | Лимит на 2023г. | Лимит на 2024 г. | Лимит на 2025г. |
|  | Сопровождение информационных систем АМС г.Владикавказа | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 0,0 | 0,0 | 2 560 | 2 823 | 3 062 | 5 350 | 5 350 |
|  | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для  АМС г.Владикавказа | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 1 123 | 1 540 | 900 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |
|  | Обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 972 | 3 864 | 4 160 | 4 777 | 4 050 | 4 050 | 4 961 |
|  | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 1 094 | 2 650 | 2 431 | 2 431 | 2 570 | 2 830 | 3 100 |
|  | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 130 | 800 | 4 350 | 4 112 | 6 100 | 7 000 | 7 000 |
|  | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 2 380 | 7 140 | 8 940 | 16 200 | 42 468 | 42 468 | 46 700 |
|  | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | 2019-2025 гг. | 0113 | 244 | МБ | 2 824 | 18 242 | 18 092 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 18 870 |
|  | Приобретение электронных подписей |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,0 | 50 | 50 | 50 |
|  | Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) |  |  |  |  | 0,0 | 1 700 | 1 600 | 6 400 | 2 000 | 10 000 | 5 000 |
|  | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) |  |  |  |  | 1 351 | 0,0 | 0,0 | 588 | 0 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |